ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 2435

Λιβαδειά 4/2/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2020-1ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  3

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Στη Λιβαδειά σήμερα την 29η  Ιανουαρίου 2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   σε  δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 1574/24-1-2020   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  24 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Καλογρηάς Αθανάσιος | 1 | Τσεσμετζής Εμμανουήλ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Μητάς Αλέξανδρος | 2 | Τόλιας Δημήτριος |
|  | Δήμου Ιωάννης | 3 | Φορτώσης Αθανάσιος |
|  | Αποστόλου Ιωάννης | 4 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Σάκκος Μάριος | 5 | Πλιακοστάμος Κων/νος |
|  | Νταντούμη Ιωάννα | 6 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Μερτζάνης Κων/νος |  |  |
|  | Γιαννακόπουλος Βρασίδας |  |  |
|  | Σαγιάννης Μιχαήλ |  |  |
|  | Πούλου Γιώτα (προσήλθε στο 4ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γαλανός Κων/νος |  |  |
|  | Καπλάνης Κων/νος |  |  |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος |  |  |
|  | Καράλης Χρήστος |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος (προσήλθε στο 4ο και αποχώρησε στο 8ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Γερονικολού Λαμπρινή |  |  |
|  | Τσιφής Δημήτριος |  |  |
|  | Μπαρμπέρης Νικόλαος |  |  |
|  | Αλεξίου Λουκάς |  |  |
|  | Καραμάνης Δημήτριος |  |  |
|  | Χέβα Αθανασία(Νάνσυ) |  |  |
|  | Τουμαράς Βασίλειος |  |  |
|  | Κατής Χαράλαμπος (προσήλθε στο 3ο ΘΗΔ) |  |  |

Στην συνεδρίαση ήταν απών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

Εισηγούμενος το 3ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, , ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθμ. 1069/17-1-2020 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο οποίο αναφέρονται :

Για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ », η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων συνέταξε την υπ’ αριθμόν 22/2017 μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 52.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η διαμόρφωση και βελτίωση χώρων υγιεινής μαθητών και καθηγητών καθώς και ανακατασκευές δαπέδων εισόδου και των γραφείων των καθηγητών .

Με την υπ’ αριθμόν 133/2017 (ΑΔΑ: 6ΗΥΡΩΛΗ-ΕΔΥ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων , ορίσθηκε ο τρόπος Δημοπράτησης του εν λόγω έργου με συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 125 του ιδίου νόμου (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης)

Με την υπ’ αριθμόν 167/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου η οποία και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 17PROC006166418 2017-05-11

Με την υπ’ αριθμόν 439 2017 (ΑΔΑ:7ΥΥΝΩΛΗ-7Σ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η ΚΞ ΗΛΙΑΣ Β. ΒΑΡΕΛΑΣ – ΧΡ. ΑΥΓΕΡΗΣ και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 17AWRD002144178 2017-10-25 . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με το αρ.πρωτ. 1634/193607/03.11.2017 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

Η εργολαβική σύμβαση συνολικού ποσού 23.623,12 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη την 14.12.2017 (αρ.πρωτ.31150) η οποία και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 17SYMV00243931 2017-12-18 .

Με την υπ’ αριθμόν 98/18( ΑΔΑ: ΩΑΕΑΩΛΗ-ΙΟΞ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, ύψους 23.623,12 € με Φ.Π.Α. (σε ισοζύγιο με το αρχικό ποσό της σύμβασης) .

Με την υπ’ αριθμόν 216/2019 (ΑΔΑ:6Ν3ΟΩΛΗ-Μ1Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2ος Τακτ/κός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, ύψους 23.369,13 € με Φ.Π.Α. , μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 0,14%.

To έργο περαιώθηκε, εντός του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης του, ήτοι στις 12/04/18 με την έκδοση της σχετικής βεβαίωση περαίωσης με αρ. πρωτ. 7934 .

Η Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, διαπίστωσε ότι έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση. Προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανομένων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια και τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου .

Η Επιτροπή αφού σύγκρινε την ημερομηνία περαίωσης του έργου με την αντίστοιχη συμβατική προθεσμία διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης ώστε η παραλαβή να θεωρείται οριστική .

Η Επιτροπή προέβη στην Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ » στις δέκα έξι Δεκεμβρίου 2019 (16.12.2019)

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» , όπως προβλέπεται από τον νόμο, ( συνδυασμός των διατάξεων του Ν. 3669/2008 άρθρο 75, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 53 παράγραφος 1, Π.Δ. 171/1987 άρθρο 16 και του Ν. 2229/1994 άρθρο 2 παράγραφος 17 και τις διατάξεις των άρθρων 170 και 171 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και του Ν. 4070/2012 άρθρο 136 ) .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού  έλαβε υπόψη του:

-  το υπ αριθμ.1069/17-1-2020 έγγραφο  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί

- το από 16-12-2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ”  που είχε διανεμηθεί

-τις διατάξεις το άρθρο 75 του Ν.3669/2008

- τις διατάξεις το άρθρο 16 του ΠΔ 171/1987 που αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 61 του Ν.4257/14

-τις διατάξεις του  άρθρου 53 παράγραφος 1 Π.Δ. 609/1985,

- τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 17  του Ν. 2229/1994 και των άρθρων 170 και 171 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και του Ν. 4070/2012 άρθρο 136

-την  345/2019 Απόφασή του ( ΑΔΑ : ΨΩΦ8ΩΛΗ-ΨΥ8)

- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018  και μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το από 16/12/2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου

“ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ”   που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την 345/2019 Απόφασή του ( ΑΔΑ : ΨΩΦ8ΩΛΗ-ΨΥ8)  .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 3

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μητάς Αλέξανδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

| Καλογρηάς Αθανάσιος | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| --- | --- |
| Δήμου Ιωάννης | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Αποστόλου Ιωάννης | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Σάκκος Μάριος |  |
| Νταντούμη Ιωάννα |  |
| Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) | ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ |
| Μερτζάνης Κων/νος |  |
| Γιαννακόπουλος Βρασίδας |  |
| Σαγιάννης Μιχαήλ |  |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Γαλανός Κων/νος |  |
| Καπλάνης Κων/νος |  |
| Τζουβάρας Νικόλαος |  |
| Καράλης Χρήστος |  |
| Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Γερονικολού Λαμπρινή |  |
| Τσιφής Δημήτριος |  |
| Αλεξίου Λουκάς |  |
| Μπαρμπέρης Νικόλαος |  |
| Καραμάνης Δημήτριος |  |
| Χέβα Αθανασία(Νάνσυ) |  |
| Τουμαράς Βασίλειος |  |
| Κατής Χαράλαμπος |  |