# ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

# ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:   7028

# Λιβαδειά 28 /4/2021

# ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2021-7ης Τακτικής Συνεδρίασης –

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  33

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της παράτασης  του συμβατού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα (ΣΒΑΚ) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της παράτασης.

Στη Λιβαδειά σήμερα την 26η  Απριλίου 2021, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα   και ώρα 18:30 μ.μ    , συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων      , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με τηλεδιάσκεψη    κατ ΄εφαρμογή     της παρ 3 της υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/Οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του  Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) « Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»., και  ύστερα από  την από  6635/22-4-2021   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία  επιδόθηκε ηλεκτρονικά  σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  25 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Καλογρηάς Αθανάσιος | 1 | Γαλανός Κων/νος |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Μητάς Αλέξανδρος | 2 | Καπλάνης Κων/νος |
|  | Τζεσμετζής Εμμανουήλ | 3 | Τζουβάρας Νικόλαος |
|  | Δήμου Ιωάννης | 4 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Αποστόλου Ιωάννης | 5 | Καράλης Χρήστος |
|  | Σάκκος Μάριος | 6 | Μπαρμπέρης Νικόλαος |
|  | Νταντούμη Ιωάννα | 7 | Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) |
|  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) | 8 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Μερτζάνης Κων/νος |  |  |
|  | Γιαννακόπουλος Βρασίδας |  |  |
|  | Σαγιάννης Μιχαήλ |  |  |
|  | Πούλου Παναγιού (Γιώτα) (Απούσα από 3-9 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Τόλιας Δημήτριος |  | Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Πούλος Ευάγγελος |  |  |
|  | Φορτώσης Αθανάσιος |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών από 3-9 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος |  |  |
|  | Γερονικολού Λαμπρινή |  |  |
|  | Τσιφής Δημήτριος |  |  |
|  | Αλεξίου Λουκάς |  |  |
|  | Καραμάνης Δημήτριος |  |  |
|  | Πλιακοστάμος Κων/νος (Απών από 2-9 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Τουμαράς Βασίλειος |  |  |
|  | Κατής Χαράλαμπος |  |  |

# Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

Εισηγούμενος το  3Ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης, της  υπ αριθμ 6635/22-4-2021   πρόσκλησης (5ο   στον Πίνακα Θεμάτων Συνεδρίασης )   ,  ο Πρόεδρος   του Δημοτικού Συμβουλίου  έθεσε υπόψη των μελών το υπ αριθμ 6564/21-4-2021 έγγραφο  της   Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο  οποίο αναγράφονται:

Με την αριθμ. 1/3.1.2017 ( ΑΔΑ 6Ε0ΝΩΛΗ-6Ξ8) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,ο Δήμος Λεβαδέων ως δικαιούχος Δήμος , σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος II της αριθμ. 114.9/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με ποσό χρηματοδότησης 40.000 € , προσχώρησε στους όρους και τις συμφωνίες της από 30/12/2016 Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού ( escrow account) για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου « ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 » και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα » .

Με την ανωτέρω απόφαση εξουσιοδοτήθηκε η Δήμαρχος Λεβαδέων , ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Λεβαδέων για την υπογραφή της από 30/12/2016 Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού ( escrow account) και επίσης ορίστηκε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστής και μεσεγγυούχος του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού εξουσιοδοτήθηκε να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην εν λόγω Σύμβαση .

Με το άρθρο 4 του ως άνω συμφωνητικού η διάρκεια της Σύμβασης ορίστηκε από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι 31/10/2017 .

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου με την αριθμό απόφαση 127/2017 ( ΑΔΑ 70Ξ946Ψ844-1Κ0) , αποφάσισε τη παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο « ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 » και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 « ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ » μέχρι την 28/2/2019 και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30.12.2016 σχετικής σύμβασης .

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το από 22/1/2018 έγγραφο , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , ζήτησε να αποστείλει ο Δήμος τροποποιημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του ανωτέρω προγράμματος μέχρι τις 28/2/2019 .

Με την υπ΄αριθμόν 38/2018 (ΑΔΑ:ΨΘΡΛΩΛΗ-8Ε5) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της παράτασης του συμβατικού χρόνου σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο « ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 » και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 « ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΒΑΚ » μέχρι την 28/2/2019 και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30.12.2016 σχετικής σύμβασης , καθώς και η εξουσιοδότηση της Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της εν λόγω παράτασης .

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου με την αριθμό απόφαση 150.6/2019 ( ΑΔΑ : 62ΘΣ46Ψ844-ΡΣ4) , αποφάσισε τη παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο « ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 » και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 « ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ » μέχρι την 26/2/2021 και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30.12.2016 σχετικής σύμβασης .

Με την υπ΄αριθ 3676-10/7-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΘΑ469ΗΗ7-Ι4Ρ) αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π και Δανείων αποφασίστηκε η εκ νέου τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30-12-2016 σχετικής σύμβασης (προαναφερόμενη παρ. θ.), με την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΒΑΚ,» μέχρι την 26-2-2021 .

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το από 24/06/2020 έγγραφο , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , ζήτησε να γίνει τροποποίηση της υπ’ αριθ. 38/2018 (ΑΔΑ: ΨΘΡΛΩΛΗ-8Ε5) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , όπου θα εξουσιοδοτείται ο κος Δήμαρχος για την υπογραφή της παράτασης Σύμβασης του παρακάτω Προγράμματος

δυνάμει της υπ’ αριθ 150.6/2019 (ΑΔΑ: 62ΘΣ46Ψ844-ΡΣ4) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και της υπ΄αριθ 3676-10/7-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΘΑ469ΗΗ7-Ι4Ρ) αντίστοιχης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π και Δανείων αποφασίστηκε η εκ νέου τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30-12-2016 σχετικής σύμβασης (προαναφερόμενη παρ. θ.), με την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΚ,» μέχρι την 26-2-2021 .

Με την υπ΄αριθμόν 107/2020 (ΑΔΑ:ΩΔΝ9ΩΛΗ-ΙΣ0) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η επικαιροποίηση της υπ΄αριθμόν 38/2018 απόφασης του Δ.Σ. και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο « ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 » και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 « ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ -ΣΒΑΚ» μέχρι την 26/2/2021 καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30.12.2016 σχετικής σύμβασης .

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου με την αριθμό απόφαση 204.9/2021 ( ΑΔΑ - 68ΔΛ46Ψ844-ΡΙΗ) , αποφάσισε τη παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο « ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 » και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 « ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ » μέχρι την 28/2/2023 και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου της σχετικής σύμβασης .

Με την υπ΄αριθ 3730.6/25-02-2021 (ΑΔΑ: 9Α3Ι469ΗΗ7-ΚΔΤ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποφασίστηκε η εκ νέου τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30-12-2016 σχετικής σύμβασης (προαναφερόμενη παρ. θ.), με την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 « ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΒΑΚ» μέχρι την 28.02.2023 ( λόγω καθυστέρησης διαμόρφωσης και έκδοσης τεχνικών προδιαγραφών από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καθώς και έλλειψης νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή του προγράμματος ) .

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο δυνάμει της υπ’ αριθμόν 3730.6/25.02.2021 ( ΑΔΑ:9Α3Ι469ΗΗ7-ΚΔΤ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να αποφασίσει :

Α) Για την αποδοχή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού(escrow account) , στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο « ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 » και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 « ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΒΑΚ » μέχρι την 28/2/2023 και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30.12.2016 σχετικής σύμβασης .

Β) Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Λεβαδέων κον Ιωάννη Δ. Ταγκαλέγκα να υπογράψει την παράταση του συμβατικού χρόνου της από 30/12/2016 Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account ) του ανωτέρω Προγράμματος και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 αυτής .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού  έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της  από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 64/τ.Α/14-03-2020), όπως τροποποιήθηκε με την  περίπτ. α' της παρ. 1 & την περίπτ. β' της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού εβδόμου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’

- Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020)

- Το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14-3-2020 Πράξη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π)  « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 64/14-03-3-2020)

- την με αριθμ. Πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,   και την με αριθμ. Πρωτ 20930/31-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) .

- την αριθμ. 1/3.1.2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ( ΑΔΑ  6Ε0ΝΩΛΗ-6Ξ8)

- - την αριθμ    127/2017  ( ΑΔΑ 70Ξ946Ψ844-1Κ0) απόφαση του Δ.Σ  του Πράσινου Ταμείου

- - την αριθμ    38/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ( ΑΔΑ ΨΘΡΛΩΛΗ-85Ε5)

- - την αριθμ 150/2019  ( ΑΔΑ 62ΘΣ46Ψ844-ΡΣ4) , απόφαση του Δ.Σ  του Πράσινου Ταμείου

- - την αριθμ  3676/6-10-2019  ( ΑΔΑ 6ΣΘΑ469ΗΗ7-Ι4Ρ) απόφαση του Δ.Σ  του Τ.Π και Δανείων.

- - το από 24/06/2020 έγγραφο του Τ.Π&Δ.

- - την αριθμ  3730/25-2-2021  ( ΑΔΑ 9Α3Ι469ΗΗ7-ΚΔΤ) απόφαση του Δ.Σ  του Τ.Π και Δανείων.

- την αριθμ 107/2020 (ΑΔΑ:ΩΔΝ9ΩΛΗ-ΙΣ0) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018

- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην   συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Αποδέχεται  την παράταση του συμβατικού χρόνουτης Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο « ΛΟΠΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 » και ειδικότερα  για τον Αξονα Προτεραιότητας 4 « ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ »  μέχρι  την 28/2/2023 και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30.12.2016 σχετικής σύμβασης .

Β) Εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο Λεβαδέων  κ. Ιωάννη Δ. Ταγγκαλέγκα να υπογράψει την παράταση του συμβατικού χρόνου της από 30/12/2016  Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account )  του ανωτέρω Προγράμματος και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 αυτής.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 33

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

# Μητάς Αλέξανδρος

|  |  | ΤΑ ΜΕΛΗ | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Καλογρηάς Αθανάσιος |  |
| 2 |  | Τσεσμετζής Εμμανουήλ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 3 |  | Δήμου Ιωάννης | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 4 |  | Αποστόλου Ιωάννης |  |
| 5 |  | Σάκκος Μάριος | ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ |
| 6 |  | Νταντούμη Ιωάννα |  |
| 7 |  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) |  |
| 8 |  | Μερτζάνης Κων/νος |  |
| 9 |  | Γιαννακόπουλος Βρασίδας |  |
| 10 |  | Σαγιάννης Μιχαήλ |  |
| 11 |  | Τόλιας Δημήτριος |  |
| 12 |  | Φορτώσης Αθανάσιος |  |
| 13 |  | Πούλος Ευάγγελος |  |
| 14 |  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| 15 |  | Μπράλιος Νικόλαος |  |
| 16 |  | Γερονικολού Λαμπρινή |  |
| 17 |  | Τσιφής Δημήτριος |  |
| 18 |  | Καραμάνης Δημήτριος |  |
| 19 |  | Τουμαράς Βασίλειος |  |
| 19 |  | Κατής Χαράλαμπος |  |