ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά    25/07/2022

Αριθμ. Πρωτ.:12958

Από το πρακτικό της αριθμ. 23ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης

της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 221

Αποδοχή της τροποποίησης της υπ΄αριθ. 45/2021 Τεχνικής Μελέτης: «OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ» ως προς την αλλαγή χάραξης τοπικά.

Στη Λιβαδειά σήμερα 19η  Ιουλίου   2022  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 12392/15-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν

παρόντα έξι  (6),  ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                                             1. Πούλος Ευάγγελος

2. Μητάς Αλέξανδρος                                                                 2. Μπράλιος Νικόλαος

3.Νταντούμη Ιωάννα(αν/κό μέλος κ. Καλογρηά Αθανασίου)      3.Καραμάνης Δημήτριος

4.Σαγιάννης Μιχαήλ

5.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , εισηγούμενος το 10ο   θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 11595/05-07-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στην  οποία αναφέρονται :

Έχοντας λοιπόν υπόψη:

- Την υπ΄αριθμ. 45/2021 μελέτη του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ» καθώς και όλων των τευχών και των σχεδίων δημοπράτησης που τη συνοδεύουν.

- Την υπ’ αριθμ. 158/2021 (ΑΔΑ: 6ΕΨΨΩΛΗ-ΡΒ1) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων με την οποία έγινε αποδοχή της ως άνω μελέτης.

- Την υπ’ αριθμ.5751/7-4-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 749.094.39€ με ΦΠΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ» με τον ανάδοχο κο Γυφτοδήμο Ευάγγελο του Γεωργίου .

- Την από 21-5-2021 Τεχνική Περιγραφή στην οποία αναφέρεται ότι: «Η οδός έχει συντεταγμένες με αρχή Χ: 390672,1 και Υ: 4239743,7 και τέλος Χ: 391283,8 και Υ: 4238635,9».

- Το από Ιούνιο 2022 σχέδιο τροποποίησης άδειας επέμβασης (αριθμ. Πινακίδας ½) στο οποίο εμφαίνεται η προτεινόμενη τροποποίηση χάραξης  (νέα χάραξη) με στοιχεία:

| A1 | 390744.586 | 4239639.682 |
| --- | --- | --- |
| A2 | 390748.514 | 4239638.928 |
| A3 | 390750.114 | 4239633.466 |
| A4 | 390750.359 | 4239629.424 |
| A5 | 390751.225 | 4239625.286 |
| A6 | 390756.711 | 4239615.968 |
| A7 | 390760.653 | 4239604.648 |
| A8 | 390766.295 | 4239590.024 |
| A9 | 390767.462 | 4239581.369 |
| A10 | 390775.263 | 4239556.311 |
| A11 | 390788.788 | 4239539.703 |
| A12 | 390778.181 | 4239534.407 |
| A13 | 390776.520 | 4239529.477 |
| A14 | 390775.995 | 4239517.578 |
| A15 | 390783.609 | 4239519.734 |
| A16 | 390784.669 | 4239516.758 |
| A17 | 390792.293 | 4239506.112 |
| A18 | 390784.182 | 4239498.444 |
| A19 | 390776.053 | 4239501.214 |
| A20 | 390765.740 | 4239512.700 |
| A21 | 390759.742 | 4239522.842 |
| A22 | 390758.413 | 4239532.223 |
| A23 | 390756.920 | 4239544.144 |
| A24 | 390759.705 | 4239553.105 |
| A25 | 390754.727 | 4239561.127 |
| A26 | 390750.024 | 4239586.331 |
| A27 | 390746.194 | 4239600.192 |
| A28 | 390746.720 | 4239606.974 |
| A29 | 390743.944 | 4239623.156 |
| A30 | 390744.933 | 4239633.731 |

Που βρίσκεται εντός του συνολικού τμήματος της οδού και έχει εμβαδόν E=2302.59 τμ.

Καθώς και το τμήμα της παλιάς χάραξης που υπήρχε μία τυπική διάνοιξη με στοιχεία

| A6 | 390756.711 | 4239615.968 |
| --- | --- | --- |
| A31 | 390765.322 | 4239628.018 |
| A32 | 390766.869 | 4239620.540 |
| A33 | 390774.108 | 4239601.727 |
| A34 | 390776.902 | 4239591.979 |
| A35 | 390788.379 | 4239577.264 |
| A36 | 390816.546 | 4239535.627 |
| A37 | 390819.319 | 4239533.536 |
| A38 | 390832.255 | 4239516.414 |
| A39 | 390836.918 | 4239509.945 |
| A40 | 390848.481 | 4239498.357 |
| A41 | 390864.004 | 4239482.278 |
| A42 | 390873.172 | 4239466.604 |
| A43 | 390871.698 | 4239460.396 |
| A44 | 390865.709 | 4239457.352 |
| A45 | 390858.427 | 4239448.513 |
| A46 | 390854.961 | 4239453.024 |
| A47 | 390841.470 | 4239467.794 |
| A48 | 390824.751 | 4239485.077 |
| A49 | 390808.410 | 4239503.850 |
| A50 | 390793.709 | 4239519.814 |
| A51 | 390790.914 | 4239525.930 |
| A11 | 390788.788 | 4239539.703 |
| A10 | 390775.263 | 4239556.311 |
| A9 | 390767.462 | 4239581.369 |
| A8 | 390766.295 | 4239590.024 |
| A7 | 390760.653 | 4239604.648 |

και έχει εμβαδόν E=4276.82 τμ.

- Το υπ΄αριθμ. 4ο Πρακτικό της συνεδρίασης της 22/6/2022, θέμα 3 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Προτείνεται η τροποποίηση (τοπικά) της οδοποιίας  του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ» στοχεύοντας στα κάτωθι:

- Βελτιώνεται η γεωμετρία του δρόμου αφού καταργούνται δύο συνεχόμενοι ελιγμοί ( έντονες με οριακές ακτίνες καμπυλότητας) και αντικαθίστανται από ευθύγραμμο τμήμα κλίσης της τάξεως του 10%, της προτεινόμενης χάραξης. Η ανωτέρω κλίση είναι ιδανική για λοφώδες έδαφος καθώς οι φόρτοι στην συγκεκριμένοι οδό είναι πολλοί χαμηλοί (Παράρτημα ΟΜΟΕ –Δ- 2. Οδοί με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας).

- Βελτιώνεται η ασφάλεια κίνησης των οχημάτων.

- Ωφελείται το περιβάλλον αφού η επιφάνεια επέμβασης απομειώνεται και αποδίδεται στο περιβάλλον επιφάνεια Ε= 4276.82 -2302.59 =1974,23τμ που αναδασώνεται.

Προτείνεται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

Η τοπική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45/2021 μελέτης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ» λόγω των ανωτέρω.

Η Τεχνική Υπηρεσία θα μεριμνήσει για όλες της απαιτούμενες τροποποιήσεις αδειοδοτήσεων προκειμένου το έργο να είναι σύννομο.

Ακολούθως αφού πήρε το λόγο ο κ. Καπλάνης Κωνσταντίνος εξέφρασε την αντίθεσή του  στο γεγονός ότι δεν υπήρξε επικαιροποίηση της εν λόγω μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μπορεί να νομιμοποιήσει το έργο έτσι όπως προτείνεται από τον Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών γιατί η τροποποίηση έρχεται εκ των υστέρων στην Οικονομική Επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του

Ν.3852/2010

- του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018,

-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

- Την υπ΄αριθμ. 45/2021 μελέτη του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ» προϋπολογισμού  990.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

- Την υπ’ αριθμ. 158/2021 (ΑΔΑ: 6ΕΨΨΩΛΗ-ΡΒ1) απόφασή της

- Την υπ’ αριθμ.5751/7-4-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου

- Το υπ΄αριθμ. 4ο Πρακτικό της συνεδρίασης της 22/6/2022, θέμα 3 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση

-- Την παρ. 2 της Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ 93/2019 ( ΑΔΑ : ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) σύμφωνα με την οποία : “.Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου ή της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν μόνο για την ύπαρξη της απαρτίας και η ψήφος του δεν υπολογίζεται στον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας καθώς δεν προσμετράται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους.”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την τροποποίηση της υπ΄αριθ. 45/2021 Τεχνικής Μελέτης: «OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ» ως προς την αλλαγή χάραξης τοπικά , σύμφωνα με το  από Ιούνιο 2022 σχέδιο τροποποίησης άδειας επέμβασης (αριθμ. Πινακίδας ½) στο οποίο εμφαίνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας η προτεινόμενη τροποποίηση χάραξης  (νέα χάραξη)

Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισε ΛΕΥΚΟ  ο κ. Καπλάνης Κωνσταντίνος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η απόφαση πήρε αριθμό  221/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά      25 -07-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μητάς Αλέξανδρος

2. Νταντούμη Ιωάννα

3. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

4 .Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

5. Καπλάνης Κωνσταντίνος