ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά      14 /10/2022

Αριθμ. Πρωτ.:  18325

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  33ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 298

Παραλαβή του συνόλου όλων των σταδίων εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο :                           «  ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ » ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ.

Στη Λιβαδειά σήμερα 11η  Οκτωβρίου   2022  ημέρα  Τρίτη και, ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 17693/07-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν

παρόντα οκτώ (8),  ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Πρόεδρος

2. Μητάς  Αλέξανδρος                                                             1.Πούλος Ευάγγελος

3. Kαλογρηάς Αθανάσιος                                                      Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί

4. Σαγιάννης Μιχαήλ

5. Μερτζάνης Κωσταντίνος

6. Καπλάνης Κωνσταντίνος

7. Μπράλιος Νικόλαος

8. Καραμάνης Δημήτριος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την  με  αριθμ. πρωτ. 17493/05-10-2022  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:

α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

β)  της  παρ.1  του  άρθρου  203:  «Διατάκτης  στους  Ο.Τ.Α.  Α΄βαθμού»  του  ν.4555/19.07.2018  (ΦΕΚ  Α΄  133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» σε αντικατάσταση της περίπτωσης ε΄ της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010

γ) των παρ.θ και 1δ του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών και ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις

δ) του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»

ε) του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει

στ) της παρ. Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές"

ζ) του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

η) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

θ) του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»

- Τις διατάξεις:

α) της αριθ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

β) της αριθ. 57654/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23.5.2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

γ)της αριθ.Γ2/3732/88  (ΦΕΚ Β΄767) κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

- Την αριθ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β΄ 3698) «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ.  4  του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών»

- Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ με αριθ. 15/α.π.5797/25.11.2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) «Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”» και 23/α.π.949/13.2.2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»

- Την 239/2019  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – παροχής γενικών υπηρεσιών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών – παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 για το έτος 2020

- Τις υπ’ αριθμ. 114.9/2016 και 118.1.2017 αποφάσεις του Πράσινου Ταμείου

- Την αριθ 29/2017 (ΑΔΑ: 6ΟΓΞΩΛΗ-ΓΝΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων για την αποδοχή της χρηματοδότησης  σχεδίου  «ΣΒΑΚ»  από  το  Χρηματοδοτικό  Πρόγραμμα  του  Πράσινου  Ταμείου  έγκριση  σχεδίου σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της (αριθ.114.9/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου για χρηματοδότηση του Δήμου προϋπολογισμού 86.000,00€)

- Την αριθ 1/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΟΝΩΛΗ-6Ξ8) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων για την αποδοχή της παράτασης για την υπογραφή σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου ταμείου με τίτλο «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016».

- Τις Οδηγίες Εκπόνησης του ΣΒΑΚ  όπως έχουν αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα του ELTIS http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf

- Την από 13 Νοεμβρίου 2017 ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου περί έναρξης των διαδικασιών εκπόνησης του ΣΒΑΚ

- Την αριθ. 63/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Λεβαδέων» προϋπολογισμού 39.996,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

- Το γεγονός ότι η δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας θα καλυφθεί από την επιχορήγηση του Πράσινου Ταμείου

- Την αριθ 50/2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ 63/2019 μελέτης για υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

- Την υπ’ αρ. 80/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί  καθορισμού όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ’’

- Την αριθ 7817/4-5-2020 διακήρυξη Δημάρχου με ΑΔΑΜ: 20PROC006662967 καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό την 19/5/2020

- Την υπ αριθμ 174/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΨΗΜΝΩΛΗ-6ΜΠ) με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση  “ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΝΩΝ, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.” αντί του ποσού των 38.396,35 ευρώ με Φ.Π.Α.

- Tην με αριθμό πρωτοκόλλου 15717 στις 13/08/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «Συγκρότηση ομάδας εργασίας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)»

- Την υπ΄αριθμόν 422/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή αξιολόγησης και παραλαβής του αντικειμένου

- Την υπ΄αριθμόν 15777/17.08.2020 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) η οποία και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 20SYMV007296794 2020-09-11

Και λαμβάνοντας υπόψη:

Α.

- την υπ΄αριθμόν 20735/16.10.2020 υποβολή  από την ανάδοχο εταιρεία  του 1ου Παραδοτέου σταδίου : Αξιολόγηση του αντικτύπου των Εθνικών/Περιφερειακών πλαισίων , στοιχεία εναρμόνισης των τοπικών πολιτικών με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας , προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης , πλάνο εμπλοκής ενδιαφερόμενων φορέων , χρονοδιάγραμμα , Εργαστήριο Βελτίωσης Τεχνογνωσίας της ΟΕΔ και Δημιουργία Ιστοσελίδας / Πλατφόρμας

Το Περιεχόμενο του 1ου  Παραδοτέου σταδίου:

To πρώτο Παραδοτέο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αφορά πλήθος δραστηριοτήτων που αφορούν την κινητικότητα και τον συμμετοχικό σχεδιασμό, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω:

- Αξιολόγηση του αντικτύπου των εθνικών/περιφερειακών σχεδίων και στρατηγικών, καθώς και των αντίστοιχων τοπικών σχεδίων σε θέματα κινητικότητας στο Δήμο

- Ανάλυση και εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών για την ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού εκπόνησης του ΣΒΑΚ

- Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης: προσδιορισμός των υπερτοπικών και τοπικών πόλων έλξης και αποτύπωση σε χάρτη, οριοθέτηση της περιοχής παρέμβασης και της δειγματοληπτικής περιοχής πραγματοποίησης των αυτοψιών και αποτύπωση σε χάρτη.

- Αναγνώριση των ενδιαφερομένων φορέων και των ρόλων τους στην εκπόνηση και υλοποίηση του ΣΒΑΚ.

- Στρατηγική Διαβούλευσης που αποτελείται από πλάνο συμμετοχής ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, προσχέδιο συμφώνου συμμετοχής εμπλεκομένων φορέων, ενδεικτικό πρόγραμμα ανοιχτών συναντήσεων στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων

- Κατανομή και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων και καθορισμός χρονοδιαγράμματος

- Διαδικτυακή συνάντηση βελτίωσης τεχνογνωσίας της ομάδας έργου του Δήμου

- Δημιουργία ιστοσελίδας ΣΒΑΚ Δήμου Λεβαδέων

Το από 08.02.2021 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής του 1ου Παραδοτέου Σταδίου του  Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λεβαδέων

- την υπ΄αριθμόν 4134/16.03.2021 υποβολή από την ανάδοχο εταιρεία  του 2ου Παραδοτέου σταδίου : Έκθεση Ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και 1η Διαβούλευση – Πρακτικά

Το Περιεχόμενο του 2ου  Παραδοτέου σταδίου:

To Δεύτερο Παραδοτέο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αφορά πλήθος δραστηριοτήτων που αφορούν την κινητικότητα και τον συμμετοχικό σχεδιασμό, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω:

  - Συλλογή στοιχείων με τη μέθοδο των αυτοψιών και αξιολόγηση των υποδομών πεζή μετακίνησης, σε περιοχή που έχει οριστεί από την ομάδα έργου

  - Συλλογή στοιχείων με τη μέθοδο των αυτοψιών και αξιολόγηση του καθεστώτος στάθμευσης σε περιοχή που έχει οριστεί από την ομάδα έργου

  - Μετρήσεις φόρτων και σύνθεσης μηχανοκίνητης κυκλοφορίας σε κεντρικούς κόμβους της πόλης της Λιβαδειάς

  - Συλλογή στοιχείων που αφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

  - Συλλογή στοιχείων που αφορούν τα τροχαία ατυχήματα εντός της πόλης της Λιβαδειάς

  - Πραγματοποίηση διαδικτυακής έρευνας μετακινήσεων  με σκοπό την ανίχνευση των χαρακτηριστικών μετακινήσεων των κατοίκων του Δήμου

  - Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης μέσω ανάλυσης SWOT

  - Διεξαγωγή πρώτης διαβούλευσης με σκοπό την αναγνώριση των προβλημάτων στο σύστημα κινητικότητας της Λιβαδειάς από το δίκτυο φορέων

Το από 24.05.2021 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής του 2ου  Παραδοτέου Σταδίου του  Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λεβαδέων

- την υπ΄αριθμόν 6290/19.04.2021 υποβολή από την ανάδοχο εταιρεία  του 3ου Παραδοτέου σταδίου : Έκθεση Ανάλυσης σεναρίων κινητικότητας

Το Περιεχόμενο του 3ου  Παραδοτέου σταδίου:

To τρίτο Παραδοτέο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με τίτλο «’Εκθεση Ανάλυσης Σεναρίων Κινητικότητας» εμπεριέχει την ανάλυση μελλοντικών σεναρίων κινητικότητας. Γίνεται η μελέτη της μελλοντικής κατάστασης σε σενάριο απραξίας (do nothing) για τους μελλοντικούς ορίζοντες των 5 και 10 ετών. Αναπτύσσονται και περιγράφονται εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της κινητικότητας. Εμπεριέχονται τα εξής:

- Ανάπτυξη και παρουσίαση μηδενικού σεναρίου σε 5 και 10 χρόνια

- Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων για τη διαχείριση της κινητικότητας

Το από 29.06.2021 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής του 3ου Παραδοτέου Σταδίου του  Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λεβαδέων

- την υπ΄αριθμόν 11192/16.06.2021 υποβολή από την ανάδοχο εταιρεία  του 4ου Παραδοτέου σταδίου : Όραμα και προτεραιότητες για την κινητικότητα του Δήμου και 2η Διαβούλευση - Πρακτικά

Το Περιεχόμενο του 4ου  Παραδοτέου σταδίου:

Στo τέταρτο Παραδοτέο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με τίτλο «Όραμα και Προτεραιότητες για την κινητικότητα του Δήμου και 2η Διαβούλευση - Πρακτικά» καθορίζονται οι προτεραιότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και επιθυμίες των εμπλεκόμενων μερών. Συμπεριλαμβάνεται η διεξαγωγή της δεύτερης διαβούλευσης, με όλο το υλικό, τα πρακτικά και εκτενή σχολιασμό των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα εμπεριέχονται τα εξής:

1. Σύνθεση αποτελεσμάτων ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης και συμμετοχικών διαδικασιών διαβούλευσης

2.1ο  στάδιο 2ου κύκλου διαβούλευσης

3.2ο στάδιο 2ου κύκλου διαβούλευσης

Το από 06.09.2021 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής του 4ου Παραδοτέου Σταδίου του  Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λεβαδέων

- την υπ΄αριθμόν 14654/06.08.2021 υποβολή από την ανάδοχο εταιρεία  του 5ου Παραδοτέου σταδίου : Στόχοι και Λίστα Προτεινόμενων Μέτρων ΣΒΑΚ

Το Περιεχόμενο του 5ου  Παραδοτέου σταδίου:

Στo πέμπτο Παραδοτέο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με τίτλο «Στόχοι και λίστα προτεινόμενων μέτρων ΣΒΑΚ» καθορίζονται στόχοι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, ποιοτικοί ή ποσοτικοί με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του επικρατέστερου πακέτου μέτρων για την επίτευξη των προκαθορισμένων από το κοινό όραμα στόχων. Τέλος γίνεται μια ποιοτική εκτίμηση του κόστους και των ωφελειών των εφαρμοστέων μέτρων. Ειδικότερα στο παραδοτέο εμπεριέχονται τα εξής:

- Ανάπτυξη «έξυπνων» στόχων

- Επισκόπηση καλών πρακτικών

- Προσδιορισμός προσχεδίου των αποτελεσματικών δυνατών μέτρων αστικής κινητικότητας. Ειδικότερα εδώ περιλαμβάνεται:

  - Κατάλληλη επιλογή κατηγοριών μέτρων που εξυπηρετούν το όραμα και συγκεκριμένα τις ιεραρχημένες προτεραιότητες και τους "έξυπνους" στόχους όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί

  - Εξειδίκευση κατηγοριών μέτρων στην περιοχή παρέμβασης περιγράφοντας, ανάλογα το είδος του μέτρου και ποιοτικά χαρακτηριστικά - Ποιοτικός προσδιορισμός κόστους - ωφελειών των μέτρων

Το από 08.12.2021 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής του 5ου Παραδοτέου Σταδίου του  Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λεβαδέων

- την υπ΄αριθμόν 24379/29.12.2021 υποβολή από την ανάδοχο εταιρεία  του 6ου Παραδοτέου σταδίου : Οριστικό ΣΒΑΚ και 3η Διαβούλευση

Το Περιεχόμενο του 6ου  Παραδοτέου σταδίου:

Στo έκτο Παραδοτέο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με τίτλο «Οριστικό ΣΒΑΚ και 3η διαβούλευση - Πρακτικά», τεχνικές εκθέσεις που συγγράφηκαν σε προηγούμενες δραστηριότητες της διαδικασίας εκπόνησης, ενοποιούνται και συμπληρώνονται περαιτέρω με νέα στοιχεία. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει την προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης και προϋπολογισμού σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων της υφιστάμενης κατάστασης, των αποτελεσμάτων του συμμετοχικού σχεδιασμού, τις συναντήσεις με την ομάδα έργου, αλλά και έπειτα από τη διερεύνηση δυνητικών πηγών χρηματοδότησης. Ειδικότερα στο παραδοτέο εμπεριέχονται τα εξής:

- Εξειδίκευση σχεδίου δράσης

- Κοστολόγηση μέτρων και χρηματοδοτικά εργαλεία

- Διαμόρφωση πακέτων μέτρων

- Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΣΒΑΚ

- Διαμόρφωση τελικού κειμένου του ΣΒΑΚ

- 3Η διαβούλευση

Το από 07.03.2022 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής του 6ου Παραδοτέου Σταδίου του  Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λεβαδέων

Β.

- Το άρθρο 19 « Χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  από το Πράσινο Ταμείο » του Ν.4964/30.06.2022 (Φ.Ε.Κ. 150 τεύχος Α΄) « Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης , θέσπιση πλαισίου  για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων , την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις »  στο οποίο αναφέρεται ότι : Για την καταβολή χρηματοδότησης για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της περ.1 του άρθρου 2 του ν.4784/2021 (Α’40) από το Πράσινο Ταμείο απαιτούνται η παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της σύμβασης μεταξύ φορέα και αναδόχου, η έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από τον φορέα εκπόνησης και απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής του Οργανισμού Τοπικού Αυτοδιοίκησης, άνευ υποχρέωσης πλήρωσης των όρων του άρθρου 8 του ν.4784/2021

- Την  παραλαβή της υπηρεσίας όλων των παραδοτέων εκπονηθέντων σταδίων του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λεβαδέων ως προαπαιτούμενο στοιχείο για την χρηματοδότησή του από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα - μετά και την έκδοση του νέου νόμου ,

- Το ότι εξετάσθηκαν κείμενα , μελέτες που αφορούν το σύστημα μεταφορών, σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε συνέργεια με την υπάρχουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και αφού λήφθηκε υπόψη η μη ύπαρξη ΣΒΑΚ σε όμορους Δήμους και εξετάσθηκαν όλα τα δεδομένα που υπήρχαν στο Δήμο Λεβαδέων(όπως Γ.Π.Σ. , Κυκλοφοριακή Μελέτη κ.λ.π.) σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιήθηκε η υπηρεσία εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λεβαδέων σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ως εκ τούτου

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και  σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.4735/2020  έτσι όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 72 παρ.  περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων όπως αποφασίσουν για την  Παραλαβή του συνόλου όλων των σταδίων εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο : «  ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ » ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπογεγραμμένη Σύμβαση και με το άρθρο 19 « Χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  από το Πράσινο Ταμείο » του Ν.4964/30.06.2022 (Φ.Ε.Κ. 150 τεύχος Α΄) « Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης , θέσπιση πλαισίου  για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων , την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις » .

Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του

Ν.3852/2010

-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

- Την αριθ. 63/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Λεβαδέων» προϋπολογισμού 39.996,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

- Την υπ’ αρ. 80/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί  καθορισμού όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ’’

- Την υπ αριθμ 174/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΨΗΜΝΩΛΗ-6ΜΠ)

- Την υπ΄αριθμόν 15777/17.08.2020 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) η οποία και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 20SYMV007296794 2020-09-11

-Την με αριθ.πρωτ. 17493/05-10-2022  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

- Την παρ. 2 της Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ 93/2019 ( ΑΔΑ : ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) σύμφωνα με την οποία : “.Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου ή της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν μόνο για την ύπαρξη της απαρτίας και η ψήφος του δεν υπολογίζεται στον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας καθώς δεν προσμετράται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους.”

.                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  Παραλαβή του συνόλου όλων των σταδίων εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο : «  ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ » ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπογεγραμμένη Σύμβαση και με το άρθρο 19 « Χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  από το Πράσινο Ταμείο » του Ν.4964/30.06.2022 (Φ.Ε.Κ. 150 τεύχος Α΄) « Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης , θέσπιση πλαισίου  για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων , την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις » .

Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισε ΛΕΥΚΟ ο κ. Μπράλιος Νικόλαος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  298/2022.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Μητάς Αλέξανδρος

2 Kαλογρηάς Αθανάσιος

3.Σαγιάννης Μιχαήλ

4 Μερτζάνης Κωσταντίνος

5.Καπλάνης Κωνσταντίνος                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

6.Μπράλιος Νικόλαος                                                          Λιβαδειά   14 -10-2022

7.Καραμάνης Δημήτριος                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣΛΕΒΑΔΕΩΝ