ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                             ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

  - ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  9097

Λιβαδειά   12 /5/2023

# ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-9ης   Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  81

ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «Εκπόνηση Μελετών και Τεύχων Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων.

Στη Λιβαδειά σήμερα την  10η Μαϊου 2023, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ    , συνήλθε σε   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 8552/5-5-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010)

Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι   18 δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Καλογρηάς Αθανάσιος | 1 | Τσεσμετζής Εμμανουήλ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Μητάς Αλέξανδρος | 2 | Σάκκος Μάριος |
|  | Δήμου Ιωάννης | 3 | Γιαννακόπουλος Βρασίδας |
|  | Αποστόλου Ιωάννης | 4 | Πούλου Γιώτα |
|  | Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 1ο -12ο ΘΗΔ) | 5 | Φορτώσης Αθανάσιος |
|  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) | 6 | Τζουβάρας Νικόλαος |
|  | Μερτζάνης Κων/νος | 7 | Καράλης Χρήστος |
|  | Σαγιάννης Μιχαήλ | 8 | Πούλος Ευάγγελος |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς | 9 | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |
|  | Γαλανός Κων/νος (Απών από 6ο -20ο ΘΗΔ) | 10 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Καπλάνης Κων/νος | 11 | Καλέα –Καρούζου Ανδρομάχη |  |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 12 | Πλιακοστάμος Κων/νος |
|  | Γερονικολού Λαμπρινή (Απούσα στο 1ο ΘΗΔ) | 13 | Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από 2ο -20ο ΘΗΔ) | 14 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Τσιφής Δημήτριος |  | Οι οποίοι δεν προσήλθαν |
|  | Aλεξίου Λουκάς (Απών από 2ο -20ο ΘΗΔ) |  | αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Καραμάνης Δημήτριος |  |  |
|  | Τουμαράς Βασίλειος |  |  |
|  | Κατής Χαράλαμπος |  |  |

# Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

# Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 7204/13-4-2023 πρόσκληση της Προέδρου πλην του Προέδρου της Κοινότητας Κορώνειας κ. Φουντάς Χρήστος ο οποίος παρέστη.

# Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

Εισηγούμενη το 12Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  της  υπ αριθμ  8552/5-5-2023  πρόσκλησης, η κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου το υπ  7786/25-4-2023    έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται τα εξής :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

- Με την  υπ αρίθμ. 319/30-09-2019 (ΑΔΑ : 784ΑΩΛΗ-ΒΑΩ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας ‘’ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ ‘’ με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στις ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»

- Με την 91352/20-12-2019 (ΑΔΑ : ΩΒΝ246ΜΤΛ6-ΛΧ1) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε  η πράξη του Δήμου Λεβαδέων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης VII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

- Με την υπ αρίθμ 362/14-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΒΩΩΛΗ-ΚΩΓ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο υπ αρίθμ. 71/2021 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

- Με την υπ αρίθμ. 36/18-02-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσια σύμβασης της μελέτης «Εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων.

- H υπ αρίθμ. 16/2022 Πράξης Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατικού ελέγχου σχεδίου της σύμβασης κοινοποιήθηκε στον Δήμο Λεβαδέων με το υπ αρίθμ. 39853/08-07-2022 έγγραφο.

- Η υπ αριθμ. 13612/02-08-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV011051855 2022-08-04. ύψους 172.385,00€ πλέον ΦΠΑ 24% υπογράφηκε στις 02-08-2022 μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του οικονομικού φορέα ««ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ»» για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης, σύμφωνα με την οποία η εκπόνηση της μελέτης θα ολοκληρωθεί σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης , ήτοι στις 08-05-2023.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ είναι :

Η συμπλήρωση και επικαιροποίηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, σχέδια τα οποία απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα οποία θα αποτελέσουν υπόβαθρο για την εκπόνηση των μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων και πυροσβεστικών διατάξεων κατ αναλογία  της ημερομηνίας ανέγερσης των σχολικών μονάδων.

Επίσης στο αντικείμενο του αναδόχου  περιλαμβάνεται και η διαπεραίωση της διαδικασίας έγκρισης των ανωτέρω μελετών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση των εγκεκριμένων μέσων και μέτρων πυροπροστασίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :

Ο ανάδοχος με το υπ΄ αριθμό 7434/20-04-2023  έγγραφο , αιτείται την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά τρείς μήνες (3) ήτοι ως τις 02/08/2023, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, προκειμένου στο διάστημα αυτό να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες για την ολοκλήρωση της σύμβασης τακτοποιήσεων και παράλληλα η Πυροσβεστική Υπηρεσία να ολοκληρώσει τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών πυροπροστασίας και κατόπιν ο Δήμος να προχωρήσει στην παραλαβή τους.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη 13/2021 για τις μελέτες του θέματος απαιτείται έγκριση από την Πυροσβεστική καθώς εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ. 1.2 του άρθρου 3 (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). Ως εκ τούτου, για τις μελέτες που υποβάλλονται προς έγκριση τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά αναλύονται στο Παράρτημα Α1 (περίπτωση 1η σύμφωνα με την Πυροσβεστική διάταξη 71/88 και περίπτωση 2η σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη 16/2015), όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων η ύπαρξη αποδεικτικών νομιμότητας των κτιρίων.

Ως εκ τούτου για τα κάτωθι σχολικά κτίρια θα απαιτηθεί να προηγηθούν εργασίες τακτοποίησης και υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4495/2017, σύμφωνα με το άρθρο 114:

| Α/Α Λίστας Σύμβασης | Σχολική Βαθμίδα | Ονομασία Σχολείου |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nηπιαγωγείο | 2ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς |
| 4 | Nηπιαγωγείο | 7ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς |
| 29 | Γυμνάσιο-Λύκειο | Μουσικό Σχολείο Άγιος Γεώργιος |
| 7 | Nηπιαγωγείο | Νηπιαγωγείο Αγ. Τριάδας |
| 8 | Nηπιαγωγείο | Νηπιαγωγείο Δαύλειας |
| 32 | Γυμνάσιο | Ειδικό Γυμνάσιο Χαιρωνείας |
| 11 | Δημοτικό | 1ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς |
| 15 | Δημοτικό | 5ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς |
| 20 | Δημοτικό | Δημοτικό Σχολείο Αγ. Γεωργίου |
| 26 | Γυμνάσιο | 3ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) |
| 27 | Γυμνάσιο | 4ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς |

Επίσης για τα παρακάτω σχολικά κτίρια θα απαιτηθεί να προηγηθούν εργασίες ηλεκτρονικής  ενημέρωσης φακέλου αδείας ως προς την αρχιτεκτονική μελέτη και τις μελέτες πυροπροστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος β, του Ν.4495/2017:

| Α/Α Λίστας Σύμβασης | Σχολική Βαθμίδα | Ονομασία Σχολείου |
| --- | --- | --- |
| 5 | Νηπιαγωγείο | 10ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς |
| 14 | Δημοτικό | 4ο Δημοτικό Σχολείο |
| 31 | Λύκειο | Λυκειακές Ταξεις Κυριακίου |

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την φύση και την ιδιαιτερότητα της μελέτης καθώς και την Αριθμ. 69019 οικ. Φ.700.13 Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020».

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά τρείς μήνες (3) ήτοι έως και 02/08/2023 της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών και Τεύχων Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και  αφού  έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010)

- τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»,

- τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»

- τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)»

- το με αριθμ. Πρωτ 7786/25-4-2023 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   που είχε διανεμηθεί

- Το υπ΄αριθμ 7434/20-4-2023 αίτημα του αναδόχου

- Την υπ αρίθμ. 36/18-02-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσια σύμβασης της μελέτης «Εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων

- Την υπ΄αριθμ 16/2022 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατι- κού ελέγχου σχεδίου της σύμβασης  που κοινοποιήθηκε στο Δημο Λεβαδέων με το υπ αρίθμ. 39853/8-7-2022 έγγραφο.

- Την  υπ αριθμ. 13612/02-08-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV011051855 2022-08-04. ύψους 172.385,00€ πλέον ΦΠΑ 24% υπογράφηκε στις 02-08-2022 μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του οικονομικού φορέα «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης.

- Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση

- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας   του συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών και Τεύχων Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων», για τρεις  (3)  μήνες ήτοι   έως  και 2-8-2023 ,  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 66/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

ΤΑ ΜΕΛΗ

|  |  |  |  |  | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Μητάς Αλέξανδρος |  | Λιβαδειά αυθημερόν |  |  |
| 2 |  | Καλογρηάς Αθανάσιος |  | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |  |  |
| 3 |  | Δήμου Ιωάννης |  |  |  |  |
| 4 |  | Αποστόλου Ιωάννης |  | ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ |  |  |
| 5 |  | Νταντούμη Ιωάννα |  |  |  |  |
| 6 |  | Μερτζάνης Κων/νος |  |  |  |  |
| 7 |  | Σαγιάννης Μιχαήλ |  |  |  |  |
| 8 |  | Παπαϊωάννου Λουκάς |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Καπλάνης Κων/νος |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Τόλιας Δημήτριος |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Γερονικολού Λαμπρινή |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Τσιφής Δημήτριος |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Αλεξίου Λουκάς |  |  |  |  |
| 14 |  | Καραμάνης Δημήριος |  |  |  |  |
| 15 |  | Τουμαράς Βασίλειος |  |  |  |  |
| 16 |  | Κατής Χαράλαμπος |  |  |  |  |