ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

  - ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 24580

# Λιβαδειά   22  /12/2023

# ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-27ης Τακτικής Συνεδρίασης –

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  275

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΠΑΡΚΑ ΤΣΕΠΗΣ».

Στη Λιβαδειά σήμερα την  20η  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 16:00      , συνήλθε σε  ΜΕΙΚΤΗ  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, και ταυτόχρονα με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) ΜΕΡΟΣ Β΄  για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 24264/15-12-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010)

Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  20 δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Καλογρηάς Αθανάσιος | 1 | Γιαννακόπουλος Βρασίδας |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Μητάς Αλέξανδρος | 2 | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Δήμου Ιωάννης | 3 | Πούλου Παναγιού |
|  | Αποστόλου Ιωάννης ( μέσω τηλεδ/ψης) | 4 | Γαλανός Κων/νος |
|  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική | 5 | Πούλος Ευάγγελος |
|  | Σάκκος Μάριος ( μέσω τηλεδ/ψης ,απών 8ο – 16ο ΘΗΔ) | 6 | Φορτώσης Αθανάσιος |
|  | Μερτζάνης Κων/νος ( μέσω τηλεδ/ψης,(απών 8ο – 16ο ΘΗΔ) | 7 | Τζουβάρας Νικόλαος |
|  | Τζεσμετζής Εμμανουήλ ( μέσω τηλεδ/ψης ) | 8 | Καράλης Χρήστος |
|  | Σαγιάννης Μιχαήλ ( μέσω τηλεδ/ψης) | 9 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 10 | Αλεξίου Λουκάς |
|  | Καπλάνης Κων/νος | 11 | Τουμαράς Βασίλειος |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας | 12 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος ( μέσω τηλεδ/ψης) | 13 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Γερονικολού Λαμπρινή |  |  |
|  | Τσιφής Δημήτριος ( μέσω τηλεδ/ψης) |  | Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν |
|  | Καλέα Ανδρονίκη ( μέσω τηλεδ/ψης) |  | αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Καραμάνης Δημήτριος |  |  |
|  | Πλιακοστάμος Κων/νος (απών 8ο – 16ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) |  |  |
|  | Κατής Χαράλαμπος ( μέσω τηλεδ/ψης ,απών 8ο – 16ο ΘΗΔ) |  |  |

# Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

# Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 24264/15-12-2023   πρόσκληση της Προέδρου

# Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

# Εισηγούμενη το 3Ο   θέμα της  υπ αριθμ  24264/15-12-2023   πρόσκλησης (9ο στον Πίνακα Θεμάτων της Ημερήσιας  Διάταξης της  Συνεδρίασης )   η Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου, την υπ αριθμ.22892/27-11-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Με την υπ’ αριθμόν 145/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΖ1ΩΛΗ-ΓΘΞ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθ.  πρωτ. 153574/20.12.2022(ΑΔΑ: Ω38ΨΟΡ10-793) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

- Με την  υπ’  αριθμόν  155/2022 (ΑΔΑ: 9ΔΓ0ΩΛΗ-4Ι0) Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων  με  την οποία  ψηφίσθηκε  και  εγκρίθηκε  ο  Προϋπολογισμός  του  Δήμου Λεβαδέων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.:   4528/19-01-2023 (ΑΔΑ: 66ΧΓΟΡ10-1Ξ6) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

- Αναρτήθηκε η με Α.Π. 3171/1061/Α3/04-06-2018 Πρόσκληση με τίτλο «Aνοικτά Kέντρα Εμπορίου» και ΚΩΔ 098 Α/Α, ΟΠΣ: 2658, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Με την υπ΄ αριθμό 4270/1432/Α3/28-06-2019 (ΑΔΑ: 99ΔΕ465ΧΙ8-Θ7Ζ) απόφαση εντάχθηκε η  πράξη με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΊΟΥ Δήμου Λεβαδέων» με Κωδικό ΟΠΣ5037896 στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ1191 με Κωδικό Ενάριθμο του ΠΔΕ 2019ΣΕ11910025.

- Συντάχθηκε η υπ΄ αριθμό 5/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου με τίτλο «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης» προϋπολογισμού 130.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

- Η ανωτέρω μελέτη εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 81/2022 (ΑΔΑ: 6ΠΣΣΩΛΗ-ΠΔΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

- Το έργο εγγράφηκε με Κ.Α. 64/7341.017  με τίτλο «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης»

του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.

- Το υπ’ αριθμόν 5726/07.04.2022 Πρωτογενές Αίτημα του έργου «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης» καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με το κωδικό 2022REQ010348359 2022-04-07.

- Με την  υπ΄ αριθμό 555/18.04.2022 (ΑΔΑ: 6Λ0ΑΩΛΗ-ΨΥ5) με αρ. Πρωτ. 6334/18-04-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 22REQ010459940 2022-04-28 αναλήφθηκε η  δαπάνη για το έτος 2022.

Την υπ΄ αριθμό 278 (ΑΔΑ: ΨΥΣ4ΩΛΗ-Ν7Ο) με αρ. Πρωτ.1910/31-01-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του έργου αναλήφθηκε η  δαπάνη για το έτος 2023.

- Με την υπ΄ αριθμό 4628/01.08.2022 διατύπωθηκε θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης»  Νο 02 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5037896 συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00€  της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.

- Με την υπ΄ αριθμό 276/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.

- Η διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC011311610 2022-09-27

- Η υπ΄ αριθμό 16829/27.09.2022 (ΑΔΑ: 69ΙΣΩΛΗ-ΖΝ2) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr) .Με το υπ΄ αριθμό 17008/29.09.2022 έγγραφο εστάλει για δημοσίευση η υπ΄ αριθμό 16829/27.09.2022 (ΑΔΑ: 69ΙΣΩΛΗ-ΖΝ2) περίληψης προκήρυξης του έργου προς τις εφημερίδες Διάβημα, Σκυτάλη και Μανιφέστο.

- Με την υπ΄ αριθμό 265/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΣΩΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότηθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού .

- Εκδόθκε το από 21-10-2022 Πρακτικό Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 192527 του έργου: «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δύο (2) προσφορές, παραδεκτές και οι δύο, και η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου στον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» με Α/Α προσφοράς 267303 με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,49% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό 84.759,83€ χωρίς ΦΠΑ.

- Με την υπ  αριθμό 313/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με 192527 του έργου: «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δύο (2) προσφορές, παραδεκτές και οι δύο, και η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου στον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» με Α/Α προσφοράς 267303 με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,49% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό 84.759,83€ χωρίς Φ.Π.Α.

- Με την υπ΄ αριθμό 20666/17-11-2022 γνωστοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιήθηκε η 313/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας”  του ΕΣΗΔΗΣ.

- Με την υπ΄ αριθμό 21179/28.11.2022 προσκλήθηκε ο προσωρινός  ανάδοχος Οικονομικός φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης. μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας’’ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

- Εκδόθηκε το από 09-02-2023 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192527 του έργου «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.

- Με την υπ΄ αριθμό 25/2023 (ΑΔΑ: 671ΙΩΛΗ-54Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας Δημοπρασίας στον ανάδοχο Οικονομικό Φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ»  με μέση τεκμαρτή έκπτωση με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,49% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό 84.759,83€ χωρίς ΦΠΑ .

- Με το υπ΄ αριθμό  3361/17.02.2023 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 25/2023 (ΑΔΑ: 671ΙΩΛΗ-54Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό .

- Το με αριθμό πρωτ. 15422/28.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΧΓΛΟΡ10-6Ω6.) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας διαπιστώθηκε η νομιμότητα κατόποιν ελέγχου  της 25/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής .

- Με την  υπ΄ αριθμό 1573/22.03.2023 της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». διατυπώθηκε η θετική γνώμης για την υπογραφή της σύμβασης του υποέργου «Δημιουργία χώρων πρασίνου-πάρκα τσέπης»  Νο 02 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5037896 συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00€

- Με τοην υπ΄ αριθμό 7048/11-4-20233 έγγραφο  πρόσκληθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ»  για την υπογραφή σύμβασης .

- Εκδόθηκε η  υπ΄ αριθμό e – 174815/20.04.2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 5.241,94ευρώ

- Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμό V/161558/21.04.2023 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e – 174815/20.04.2023 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης

- Η σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους 105.102,19€ υπογράφηκε στις 26/04/2023 με Α.Π. 7867 και αριθμό καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23SYMV012559133 2023-04-26) και χρόνο  υλοποίησης του έργου το οποίο είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

- Με την υπ αρίθμ. 8347/03-05-2023 απόφαση της Δ/νσης ΤΥΔΛ ορίστηκε ο ομάδα επίβλεψης του έργου.

- Με το υπ αρίθμ. 16879/04-09-2023 έγγραφο η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών διαβίβασε την εντολή εκτέλεσης νέων εργασιών προκειμένου αυτές να ενταχθούν στον αμέσως επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

- Με το υπ’ αρίθμ. 18385/26-09-2023 ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου για 30 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 26/11/2023 ή οποία προ-εγκρίθηκε με το υπ’ αρίθμ. 5417/11-10-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και η οποία εγκρίθηκε με την 236/2023 ( ΑΔΑ : ΨΒΥΘΩΛΗ-Χ18 ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων

- Με το υπ΄αριθμ. 6535/24-11-2023 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του έργου του τίτλου όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο ΑΠΕ.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της τεχνικής μελέτης του έργου είναι η δημιουργία χώρου πράσινου -πάρκου τσέπης 600τ.μ. περίπου ανατολικά του ποταμού Έρκυνα ανάμεσα στις οδούς Τσόγκα και Κατσιώτου στη Λιβαδειά.

Ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση των υπαρχόντων σκυροδεμάτων, αργολιθοδομών, κατασκευή νέων διά την διαμόρφωση του χώρου του πάρκου, επιστρώσεις  με κυβόλιθους, κατασκευή λίθινων κλιμάκων, τοποθέτηση Η/Μ εγκαταστάσεων και φωτιστικών, κατασκευή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ1191 με Κωδικό Ενάριθμο του ΠΔΕ 2019ΣΕ11910025 και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Λεβαδέων με Κωδικό Αριθμό 64/7341.017 και τίτλο «Δημιουργία χώρων πρασίνου – Πάρκα τσέπης».

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 156.

Συγκεκριμένα, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τρείς (3) νέες τιμές, απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση της εργολαβίας.

Οι περιλαμβανόμενες στον 1ο Α.Π.Ε. ποσότητες εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1ο ΑΠΕ των νέων εργασιών, γίνεται και με χρήση των απρόβλεπτων δαπανών της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

Ε. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προς έγκριση 1ου Α.Π.Ε., συντάχθηκαν τρεις (3) νέες εργασίες.

Επίσης στις Τιμές των Νέων Εργασιών εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα και συνολικά το Εργολαβικό όφελος 18%.

Οι Νέες Εργασίες που εντάσσονται είναι οι εξής:

1-Ν.Τ.1  Άρθρο 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.

- Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 )

Παρέστη ανάγκη για  επίχωση με προϊόντα εκσκαφών των διαμορφωμένων χώρων της μελέτης ποσότητας 314,64m3.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο ως αναλύεται στο 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

1-Ν.Τ.2   Άρθρο Β-4.1  	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια.

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β.

Παρέστη ανάγκη κατασκευής επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης της μελέτης ως τελική στρώση πριν από την πλάκα σκυροδέματος ποσότητας 31,08m3

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο ως αναλύεται στο 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

1-Ν.Τ.3  Άρθρο 11.01.02  Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752.

Λόγω της διέλευσης οχημάτων πλησίον της παρόχθιας ζώνης κατά μήκος του χώρου των πάρκων κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση της κατηγορίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 του καλύμματος των οκτώ φρεατίων διέλευσης καλωδίων από Β125 σε C250 από την οποία προκύπτει διαφορά βάρους 8 Kg (36-28) ανά φρεάτιο ήτοι συνολική ποσότητα 64Kg.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο ως αναλύεται στο 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 105.102,19€ με Δαπάνη Αναθεώρησης και ΦΠΑ. (71.831,45€ αξία εργασιών, Απρόβλεπτα 8.721,40.€, Απολογιστικά 1.800,00€, Δαπάνη Αναθεώρησης 2.406,98€ και Φ.Π.Α. 20.342,36€).

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 105.102,19€ (με Δαπάνη Αναθεώρησης και ΦΠΑ) βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

- Το ποσό των νέων εργασιών δαπανών ύψους (1.785,49€ χωρίς ΦΠΑ)  καλύπτεται από τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων (ύψους 1.785,49€).

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω:

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Δημιουργία χώρων πρασίνου – Πάρκα τσέπης»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»

- Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112)

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»

- Το υπ  το υπ΄αριθμ 22892/27-11-2023  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου

- Την υπ΄ αριθμόν 5/2022 Τεχνική Μελέτη

- Την υπ’ αριθ  104/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.

- Την υπ΄αριθμ. 25/2023 (ΑΔΑ: 671ΙΩΛΗ-54Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας Δημοπρασίας στον ανάδοχο Οικονομικό Φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ  και την υπ΄αριθμ. 15422/28-2-2023 (ΑΔΑ:671ΙΩΛΗ-54Ε) .

- Την υπ΄ αριθμόν 7867/26-4-2023 και αριθμό καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23SYMV012559133 2023-04-26)  υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας  «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ»   .

- Τον 1ο ΑΠΕ και την Αιτιολογική Εκθεση που τον συνοδεύει καθώς και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου

- Την υπ΄αριθμ πρωτ. 16879/4-9-2023 Εντολή εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών.

- Την υπ΄αριθμ. 6535/24-11-2023 θετική άποψη για την τροποποίηση νομικής Δέσμευσης από την Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.

- Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης

- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει   τον  1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και  το 1ο ΠΚΤΝΜΕ   του έργου «Δημιουργία χώρων πρασίνου – Πάρκα τσέπης», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 105.102,19€ (71.831,45€ αξία εργασιών, Απρόβλεπτα 8.721,40.€, Απολογιστικά 1.800,00€, Δαπάνη Αναθεώρησης 2.406,98€ και Φ.Π.Α. 20.342,36€),  ο οποίος   βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής Σύμβασης , του ανωτέρω αναφερομένου έργου , όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσης.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 275

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

ΤΑ ΜΕΛΗ

|  |  |  | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Καλογρηάς Αθανάσιος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 2 |  | Μητάς Αλέξανδρος | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 3 |  | Δήμου Ιωάννης |  |
| 4 |  | Αποστόλου Ιωάννης | ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ |
| 5 |  | Σάκκος Μάριος |  |
| 6 |  | Μερτζάνης Κων/νος |  |
| 7 |  | Σαγιάννης Μιχαήλ |  |
| 8 |  | Καπλάνης Κων/νος |  |
| 9 |  | Τόλιας Δημήτριος |  |
| 10 |  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |  |
| 11 |  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| 12 |  | Γερονικολού Λαμπρινή |  |
| 13 |  | Τσιφής Δημήτριος |  |
| 14 |  | Καλέα Ανδρονίκη |  |
| 15 |  | Καραμάνης Δημήτριος |  |
| 16 |  | Πλιακοστάμος Κων/νος |  |
| 17 |  | Χέβα Νάνσυ |  |