ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

  - ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  24581

# Λιβαδειά   22  /12/2023

# ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2023-27ης Τακτικής Συνεδρίασης –

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  276

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (αρχικής σύμβασης) ,   για την κατασκευή του έργου: « ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 10ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ »

Στη Λιβαδειά σήμερα την  20η  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 16:00      , συνήλθε σε  ΜΕΙΚΤΗ  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Λεβαδέων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, και ταυτόχρονα με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) ΜΕΡΟΣ Β΄  για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»   καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)   «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από  την από 24264/15-12-2023   έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας),   η οποία  επιδόθηκε    σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>,  (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010)

Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε   ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  οι παρακάτω αναφερόμενοι  20 δημοτικοί σύμβουλοι  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Καλογρηάς Αθανάσιος | 1 | Γιαννακόπουλος Βρασίδας |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Μητάς Αλέξανδρος | 2 | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Δήμου Ιωάννης | 3 | Πούλου Παναγιού |
|  | Αποστόλου Ιωάννης ( μέσω τηλεδ/ψης) | 4 | Γαλανός Κων/νος |
|  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική | 5 | Πούλος Ευάγγελος |
|  | Σάκκος Μάριος ( μέσω τηλεδ/ψης ,απών 8ο – 16ο ΘΗΔ) | 6 | Φορτώσης Αθανάσιος |
|  | Μερτζάνης Κων/νος ( μέσω τηλεδ/ψης,(απών 8ο – 16ο ΘΗΔ) | 7 | Τζουβάρας Νικόλαος |
|  | Τζεσμετζής Εμμανουήλ ( μέσω τηλεδ/ψης ) | 8 | Καράλης Χρήστος |
|  | Σαγιάννης Μιχαήλ ( μέσω τηλεδ/ψης) | 9 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 10 | Αλεξίου Λουκάς |
|  | Καπλάνης Κων/νος | 11 | Τουμαράς Βασίλειος |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας | 12 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος ( μέσω τηλεδ/ψης) | 13 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Γερονικολού Λαμπρινή |  |  |
|  | Τσιφής Δημήτριος ( μέσω τηλεδ/ψης) |  | Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν |
|  | Καλέα Ανδρονίκη ( μέσω τηλεδ/ψης) |  | αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Καραμάνης Δημήτριος |  |  |
|  | Πλιακοστάμος Κων/νος (απών 8ο – 16ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) |  |  |
|  | Κατής Χαράλαμπος ( μέσω τηλεδ/ψης ,απών 8ο – 16ο ΘΗΔ) |  |  |

# Στην συνεδρίαση ήταν παρών  ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

# Απόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 24264/15-12-2023   πρόσκληση της Προέδρου

# Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης  η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

# Εισηγούμενη το 3Ο   θέμα της  υπ αριθμ  24264/15-12-2023   πρόσκλησης (9ο στον Πίνακα Θεμάτων της Ημερήσιας  Διάταξης της  Συνεδρίασης )   η Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού   Συμβουλίου, την υπ αριθμ.23477/5-12-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :

Με το υπ αριθμό 3775 / 25-09-2023 έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας , Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος , εστάλη  το “Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων – Ιδιαίτερο Προειδοποιητικό Σήμα”.

Με το υπ αριθμό 3817 / 27-09-2023 έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας , Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, εστάλη νέα ενημέρωση για  το “Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού .

Με το  υπ αριθμό 18564 / 27-09-2023 έγγραφο η  Πρωτοβάθμια  και Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση – 10ο Νηπιαγωγείο , με θέμα “Επείγον πρόβλημα” , επισημαίνει την επικινδυνότητα και τα προβλήματα που προκλήθηκαν στην στέγη του 10ου Νηπιαγωγείου  από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν την 27-09-2023  και τα  οποία χρήζουν άμεση αποκατάσταση .

Για την άρση της επικινδυνότητας και για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία , η  υπ αριθμό 69 / 28-09-2023 Τεχνική Μελέτη , προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η οποία εγκρίνεται με την υπ αριθμό 19550 / 10-10-2023 Απόφαση Δημάρχου.

Με την  υπ αριθμό 19550 /2023 Απόφαση Δημάρχου , αποφασίζεται   η απευθείας ανάθεση του ανωτέρου έργου λόγω κατεπείγοντος  , στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία  «Αντώνη Γεωργίου Ασκούνη  Ανώνυμη Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία , η  οποία απόφαση αναρτάται  στο Διαύγεια με ΑΔΑ 68ΣΧΩΛΗ-ΗΓΗ .

Με το  υπ αριθμό 18912 / 2-10-2023 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας , διαβιβάζεται η Πρόσκληση του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 προς  τον « Αντώνη Γεωργίου Ασκούνη Ανώνυμη Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία » η οποία καταχωρήθηκε  στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 23PROC013725979 2023-11-08 .

Με το  υπ αριθμό 19812 / 12-10-2023 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας  , προσκαλείται ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία « Αντώνης  Γεωργίου Ασκούνης  Ανώνυμη Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία » για υπογραφή σύμβασης .

Με την  υπ αριθμό 201 / 16-10-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής « Αναμο-ρφώνεται  ο  προϋπολογισμός τρέχουσας χρήσης 2023 , λόγω έκτακτων αναγκών» και καταχωρείται στο Διαύγεια  με  ΑΔΑ :  6Μ9ΩΩΛΗ-ΑΟ5 .

Με την  υπ αριθμό 212 / 18-10-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός  οικονομικού έτους 2023 , λόγω έκτακτων αναγκών “ και καταχωρείται στο Διαύγεια με  ΑΔΑ: 62Κ4ΩΛΗ-ΒΨΒ .

Με το  υπ αριθμό 21549 / 3-11-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών  εκδίδεται  «Βεβαίωση διατάκτη για την διασφάλιση μη υπέρβασης του ορίου 10 %».

Με το  υπ αριθμό 21504 / 3-11-2023 έγγραφο υπογράφεται η Σύμβαση ( με απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος ) κατασκευής του έργου με τίτλο : « ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 10ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» , η οποία καταχωρήθηκε  στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 23SYMV013755358  2023-11-13  , με χρόνο περαίωσης ένα (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης.

Στις  13-11-2023 , αναρτάται στην ιστοσελίδα του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) , η «Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για (απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος ) της κατασκευής του έργου με τίτλο : « ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 10ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» , σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021 .

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Αντικείμενο εκτέλεσης του έργου , είναι η άρση της επικινδυνότητας και η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στην στέγη του 10ου Νηπιαγωγείου , από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από την καταιγίδα , με την ονομασία «ELIAS» . Οι εργασίες που προβλέπονταν να εκτελεστούν ήταν :

- Η καθαίρεση της υπάρχουσας επικεράμωσης .

- Η επισκευή και η αποκατάσταση των τμημάτων του ξύλινου φέροντος οργανισμού της στέγης .

- Η τοποθέτηση ασφαλτόπανου και διογκωμένης πολυστερίνης στο σανίδωμα της στέγης .

- Οι εργασίες στεγάνωσης με τσιμεντοειδή υλικά στην σκυροδετημένη οροφή του κτιρίου .

- Η νέα επικεράμωση της στέγης , με κεραμίδια Ρωμαϊκού τύπου .

3. ΛΟΓΟΙ  ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ (αρχικής σύμβασης).

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

- Την κάλυψη της αύξησης των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών , όπως έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου , εφόσον κρίθηκαν  απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου .

4.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 του Ν.4782 / 2021 , (αντικατάσταση του άρθρου 156 ) του Ν.4412/2016) .

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης  ποσού 18.000,00  € ήτοι (14.516,13 € για αξία εργασιών και 3.483,87  € για Φ.Π.Α.) , είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης .

Η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού 13.312,52  € ,

Η δαπάνη των ποσοτήτων των  συμβατικών εργασιών είναι 11.588,19 € .

Η επιπλέον διαφορά ( 13.312,52 – 11.588,19 ) € = 1.724,33 €  καλύπτεται  με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης με αδιάθετο ποσό απροβλέπτων (1.738,23  - 1.724,33) €  =  13,90  € .

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών .

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4782 / 2021 .  Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 75 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες- τροποποίηση του τίτλου και των παραγρ. 1,2,3 και 7 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 » , καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

- Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Με βάση τα ανωτέρω ,

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται :

την έγκριση του  1oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (αρχικής σύμβασης) του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 10ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72&  74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 380/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»

- Τις διατάξεις του άρθρου 48 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »  του Ν.4940/2022 (Α’ 112)

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) για τη συμμόρφωση με την αριθμ.2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας»

- Το υπ  το υπ΄αριθμ 23477/5-12-2023  έγγραφο   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου

- Την υπ΄ αριθμόν 69/20232 Τεχνική Μελέτη

- Την υπ’ αριθ  19550/2023 (ΑΔΑ 68ΣΧΩΛΗ-ΗΓΗ) απόφαση Απόφαση Δημάρχου , με την οποία αποφασίζεται   η απευθείας ανάθεση του ανωτέρου έργου λόγω κατεπείγοντος  , στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία  «Αντώνη Γεωργίου Ασκούνη  Ανώνυμη Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία.

- Την υπ΄ αριθμόν 21504/3-11-2023 και αριθμό καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23SYMV013755358  2023-11-13  )  υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας  « Αντώνη Γεωργίου Ασκούνη Ανώνυμη Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ».

- Τον 1ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική Εκθεση που τον συνοδεύει

- Την  ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης

- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει   τον  1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών     του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 10ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00€ (14.516,13€ αξία εργασιών, και Φ.Π.Α. 3.483,87€),  ο οποίος   βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής Σύμβασης , του ανωτέρω αναφερομένου έργου , όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσης.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 276

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

ΤΑ ΜΕΛΗ

|  |  |  | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Καλογρηάς Αθανάσιος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 2 |  | Μητάς Αλέξανδρος | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 3 |  | Δήμου Ιωάννης |  |
| 4 |  | Αποστόλου Ιωάννης | ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ |
| 5 |  | Σαγιάννης Μιχαήλ |  |
| 6 |  | Καπλάνης Κων/νος |  |
| 7 |  | Τόλιας Δημήτριος |  |
| 8 |  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |  |
| 9 |  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| 10 |  | Γερονικολού Λαμπρινή |  |
| 11 |  | Τσιφής Δημήτριος |  |
| 12 |  | Καλέα Ανδρονίκη |  |
| 13 |  | Καραμάνης Δημήτριος |  |
| 14 |  | Χέβα Νάνσυ |  |