ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά      05 /03/2025

Αριθμ. Πρωτ.: 4221

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 8ης  /2025  Τακτικής  Συνεδρίασης

της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 75

΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ».

.

Στη Λιβαδειά σήμερα   04η    Μαρτίου   2025  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 13.45  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από   4004/27-02-2025  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν παρόντα  7 (επτά)  , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος

2.Τουμαράς  Βασίλειος

3. Αγνιάδης  Παναγιώτης

4. Καλλιαντάσης Χρήστος

5. Παπαβασιλείου Αικατερίνης

6. Μίχας Δημήτριος  (αποχώρησε στο 2ο Θ.Η.Δ.)

7.Ταγκαλέγκας Ιωάννης (αποχώρησε στο 2ο Θ.Η.Δ.)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ.3708/24-02-2025 έγγραφη  εισήγηση της Δ/νσης

Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στην οποία αναφέρονται:

- Με την υπ’ αριθμόν 159/2023 (ΑΔΑ: Ψ3Ε7ΩΛΗ-9ΓΦ) Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η: « Αποδοχή της υπ΄αριθμόν 39/16.05.2023 Τεχνικής Μελέτης με τίτλο: «Πλακοστρώσεις Πεζοδρομίων» .

- Με την υπ΄ αριθμόν 178/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η Συγκρότησης Ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία και αναφέρθηκε στην υπ΄ αριθμόν 18537/27.09.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκ παραδρομής.

- Η υπ΄ αριθμόν 18537/27.09.2023 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 23PROC013498455 2023-09-29.

- Η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», υποβλήθηκε εντύπως στο πρωτόκολλο του Δήμου Λεβαδέων με αριθμό πρωτοκόλλου 18969/03.10.2023.

- Ο έλεγχος των νομιμοποιητικών δικαιολογητικών του εν λόγω προσκαλούμενου οικονομικού φορέα  πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια υπάλληλο, η οποία διαπίστωσε την πληρότητα σύμφωνα με την με ΑΔΑΜ 23PROC013498455 2023-09-29 προαναφερόμενη Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.

6. Με το υπ΄αριθμόν 19252/05.10.2023 Εισηγητικό σημείωμα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εισηγήθηκε την κατακύρωση/ ανάθεση της σύμβασης στον προσκαλούμενο Οικονομικό Φορέα, για την διαδικασία απ΄ ευθείας ανάθεσης του έργου « ΠλακοστρώσειςΠεζοδρομίων» .

7. Με την υπ΄αριθμόν 19253/05.10.2023 Απόφαση Δημάρχου, κατακυρώθηκε η απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου:« ΠλακοστρώσειςΠεζοδρομίων», προϋπολογισμού μελέτης : 37.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) , κατόπιν απ΄ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν 4782/2021.

8.    Στις 11/10/2023 υπεγράφη η υπ’ αριθμ. 19621/11-10-23 σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου και για ποσό 37.200,00 € με Φ.Π.Α μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων & του  αναδόχου οικονομικού φορέα «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ».

9.   Με το υπ’ αριθμ. 1110/21-01-2025 εκδόθηκε η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών του εν λόγω έργου.

Η σύμβαση του έργου χρηματοδοτείται  από Κ.Α.Π. Επενδύσεων 2024 του Δ. Λεβαδέων.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή και η πλακόστρωση πεζοδρομίων καθώς και η επισκευή και η αποκατάσταση πλακοστρώσεων υπαρχόντων πεζοδρομίων και πεζόδρομων.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει διαφοροποιήσεις σε ποσότητες εργασιών της σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και από την τελική επιμέτρηση του έργου.

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 36.267,00 €  εκ των οποίων 29.247,58 € για εργασίες και 7.019,42 € για ΦΠΑ .

Με τον παρόντα ΑΠΕ δε γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπανών», καθόσον όλες οι εργασίες περιλαμβάνονται στη μία και μοναδική ομάδα του προϋπολογισμού.

Η δαπάνη των επί πλέον επί μέρους ποσοτήτων, καλύφθηκε με ανάλωση μέρος των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης .

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός σε σχέση  με την αρχικής σύμβαση κατά 933,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που τίθονται από το άρθρο 75 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3 και 7 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 », του Ν. 4782/2021,  καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει :

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού πίνακα, συνολικής δαπάνης 36.267,00 €  ,  καθώς και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΤΝΜΕ), για την εκτέλεση του έργου : «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ».

Επισυνάπτονται:

- 1ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας,

- 1ο  ΠΚΤΝΜΕ & Αιτιολογική Έκθεση

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018

-Τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

- - Την αριθμ.  2/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.6385/6-2-2025(ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

- Το με αριθ. πρωτ.  3708/24-02-2025 έγγραφο    της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   Λεβαδέων  που   είχε διανεμηθεί

- Τη μελέτη με αριθμ. 39/2023  ή οποία  εγκρίθηκε με  την υπ΄ αριθμ.. 159/2023 (ΑΔΑ: Ψ3Ε7ΩΛΗ-9ΓΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

-Την  υπ΄αριθμόν 19253/05.10.2023 Απόφαση Δημάρχου, με την οποία  κατακυρώθηκε η απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου:« Πλακοστρώσεις  Πεζοδρομίων», προϋπολογισμού μελέτης : 37.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) , κατόπιν απ΄ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν 4782/2021.

- Την υπ’ αριθμ. 19621/11-10-23 σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου και για ποσό 37.200,00 € με Φ.Π.Α μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων & του  αναδόχου οικονομικού φορέα «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

-  Τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό πίνακα , τον 1ο (ΠΚΤΝΜΕ) καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει  του έργου : «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», που είχε διανεμηθεί.

- - Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

-Την  ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον  1ο  Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό  Πίνακα καθώς και τον  1ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου : «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 36.267,00 €  εκ των οποίων 29.247,58 € για εργασίες και 7.019,42 € για ΦΠΑ . ,  και είναι μειωτικός σε σχέση  με την αρχική  σύμβαση κατά 933,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η απόφαση πήρε αριθμό  75/2025.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- Τουμαράς Βασίλειος

- Αγνιάδης  Παναγιώτης

- Καλλιαντάσης Χρήστος

- Παπαβασιλείου  Αικατερίνη

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά    05 -03-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ