ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά     22 /07/2025

Αριθμ. Πρωτ.: 14817

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 27ης  /2025  Τακτικής  Συνεδρίασης

της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 274

Αποδοχή της υπ΄ αριθμόν 64/10.07.2025  Τεχνικής Μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ»

Στη Λιβαδειά σήμερα  21η  Ιουλίου  2025  ημέρα  Δευτέρα  και, ώρα 13.45   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων  στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 14533/17-07-2025 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών

ήταν  παρόντα  πέντε   (5)  , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραμάνης Δημήτριος                                            1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης

2. Τουμαράς Βασίλειος(προσήλθε στο 7ο Θ.Η.Δ.)      Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί

3. Πολυτάρχου Λουκάς  - αν/κό μέλος  κ. Αγνιάδη  Παναγιώτη

4. Καλλιαντάσης Χρήστος

5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη

6. Μίχας  Δημήτριος

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ. 14010/10-07-2025 έγγραφη  εισήγηση της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ασφαλτόστρωση της Δημοτικής Οδού προς Νέο Νεκροταφείο, της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Τριάδος, μήκους 450 μέτρων και μέσου πλάτους 4,20 μέτρων.

Για την κατασκευή του ανωτέρου έργου, θα γίνουν οι εξής εργασίες.

1. Εκσκαφές θεμελίωσης τοίχου αντιστήριξης

2. Κατασκευή οπλισμένου τοίχου αντιστήριξης μήκους 40 μέτρων περίπου και μέσου ύψους 2,5 μέτρων με σκυρόδεμα C20/25

3. Επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου

4. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη μήκους 450 μέτρων και μέσου πλάτους 4,2 μέτρων

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους ΕΤΕΠ 05-03-11-04

6. Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων σε μήκος 40 μέτρων περίπου

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και τις διατάξεις του   άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής, καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων όπως αποφασίσουν για την αποδοχή της υπ΄ αριθμόν 64/10.07.2025  Τεχνικής Μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ», προϋπολογισμού 59.133,91 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική   Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018

-Τις διατάξεις του του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

-Την  υπ΄ αριθμόν   64/10.07.2025  Τεχνική  Μελέτη  με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ», προϋπολογισμού 59.133,91 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

- Το υπ΄αριθ. πρωτ. 14010/10-07-2025 έγγραφο  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου  Λεβαδέων      που είχε  διανεμηθεί

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  με  αριθμό    64/10.07.2025  Τεχνική  Μελέτη  με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ», προϋπολογισμού 59.133,91 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% , η οποία και αποτελεί συνημμένο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση πήρε αριθμό 274/2025.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- Πολυτάρχου Λουκάς

- Καλλιαντάσης Χρήστος

- Παπαβασιλείου Αικατερίνη

- Μίχας  Δημήτριος

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά    22 -07-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ