ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά     22 /07/2026

Αριθ. Πρωτ. 18537

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  28ς  /2026  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 222

΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : ‘’ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΄΄ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ΄΄.

Στη Λιβαδειά σήμερα 20η   Ιουλίου    2026  ημέρα  Δευτέρα  και, ώρα 10.00   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την με αριθ. πρωτ.   18120/16-07-2026 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων       α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν

παρόντα  6 (έξι)  , ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

- Καραμάνης Δημήτριος - Πρόεδρος

- Καλλιαντάσης  Χρήστος                                                                   1.Κατής Χαράλαμπος

- Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                          Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί

- Τουμαράς   Βασίλειος

- Ταγκαλέγκας  Ιωάννης (προσήλθε στο 3ο Θ.Η.Δ.)

- Μίχας   Δημήτριος

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε

υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ. 16486/03-07-2026 έγγραφη  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων  , στην οποία αναφέρονται:

Με την αριθ. 266/2022 (ΑΔΑ: ΩΖΔΛΩΛΗ-ΒΞ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε αποδοχή  αποδοχής της 42/2022 Τεχνικής Μελέτης του έργου«AΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ»,  προϋπολογισμού   330.000,00 € (Με Φ.Π.Α).

Με την υπ΄ αριθμό 80/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η  επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμό 42/2022 μελέτης του έργου  «Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου ποδοσφαίρου Δημοτικού Σταδίου “ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ

Αντικείμενο του έργου ήταν η αναβάθμιση του    αγωνιστικού χώρου του Δημοτικού γηπέδου ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ο οποίος λόγω, αφενός της παλαιότητας του και αφ’ εταίρου της πολύ συχνής χρήσης  του, βρισκόταν  σε υποβαθμισμένη κατάσταση  και χρειαζόταν  ανακατασκευή  λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που υπήρχαν από την συμμετοχή  της ομάδας του Λεβαδειακού  στο πρωτάθλημα της  SUPERLEAGUE..

Οι Παρεμβάσεις στόχευαν κυρίως:

Στην αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου ο οποίος εγινε ικανός ικανός για να φιλοξενήσει αγώνες  “Super League”Για την ολοκλήρωση του έργου,

Συνοπτικά, εκτελέστηκαν οι κάτωθι εργασίες:

- Αποξήλωση  του υπάρχοντος χλοοτάπητα  και των στρώσεων κάτωθεν αυτού

- Τοποθέτηση αποστραγγιστικού συστήματος και σύνδεση αυτού με υπάρχον σε λειτουργία

- αποστραγγιστικό σύστημα και τα στραγγιστήρια.

- Τοποθέτηση συστήματος αυτόματου ποτίσματος.

- Τοποθέτηση στρώσεων κατάλληλου υλικού για αποστράγγιση, φυτικού χώματος αμμώδους εδαφικού υποστρώματος και εγκατάσταση προπαρασκευασμένου προκαλλιεργημένου χλοοτάπητα.

- Με την υπ αριθμό 127/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικού Ι της

Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 29-05-2023 με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 199972 του έργου

- Την υπ αριθμό 154/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε  το Πρακτικού ΙΙ του έργου

- Την υπ΄ αριθμό 179/2023 (ΑΔΑ: ΨΦ9ΦΩΛΗ-3ΝΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε

- το Πρακτικού ΙΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 29-05-2023 με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 199972

- του έργου και η και κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης με μέση τεκμαρτή έκπτωση 1%

- Η αρχική σύμβαση του έργου συνολικού ποσού      326.735,11 €  με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 20.09.2022

- Η προθεσμία υλοποίησης του έργου ήταν   4   μήνες όπως ορίζεται στην σύμβασή του.

- Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων.

- Με την υπ’ αριθμό 44/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών μειωτικός κατά 0,03 ευρώ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

- Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα, στις 20.01.24 με την υπ’ αρ. 2223/02.02.24 βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

- Με το υπ’ αριθμ. 3820/28.02.24 εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου,

- Για την παραλαβή του έργου, ορίσθηκε Επιτροπή Παραλαβής με την υπ ΄αριθμό 2320/09.02.26 Aπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Λεβαδέων

Η Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες  σύμφωνα με τη μελέτη, διαπίστωσε ότι έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση.

Προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον μακροσκοπικό ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναφέρονται στην τελική επιμέτρησή του.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και ότι έχει εκπνεύσει ο χρόνος εγγύησης, στη συνέχεια προέβη στην Παραλαβή του εν λόγω έργου και ακολούθως συνέταξε και υπέγραψε το  Πρωτόκολλο  Παραλαβής του στις 07.05.2026

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «», όπως προβλέπεται από τον νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, ήτοι του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36Α’ 09-03-21).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018

-Τις διατάξεις του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

-Την αριθ. 266/2022 (ΑΔΑ: ΩΖΔΛΩΛΗ-ΒΞ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : ΄΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΄΄ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ΄΄ που είχε διανεμηθεί

-Την  με αριθ. πρωτ. 16486/03-07-2026 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει   το  Πρωτόκολλο  Παραλαβής του έργου : ΄΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΄΄ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ΄΄, όπως προβλέπεται από τον νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, ήτοι του άρθρου 136 του Ν. 4070/2012 και του άρθρου 86 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36Α’ 09-03-21).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  222/2026.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- Καλλιαντάσης  Χρήστος

- Αγνιάδης  Παναγιώτης                                                           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

- Τουμαράς   Βασίλειος                                                           Λιβαδειά    22 -07-2026

- Ταγκαλέγκας  Ιωάννης                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

- Μίχας   Δημήτριος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ