ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά     12/10/2026

Αριθ. Πρωτ. 27551

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 38ης  /2026  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης

της  Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 319

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ(20)»

Στη Λιβαδειά σήμερα 07η Οκτωβρίου    2026  ημέρα  Τετάρτη  και, ώρα 13.15   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την με αριθ. πρωτ.   26353/02-10-2026 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των  διατάξεων των άρθρων 139,140,141,142 και 144 του ν. 5314/2026  ΦΕΚ 103 Α΄ /29-6-2026 (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν        παρόντα  7 (επτά)  , ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.  Καραμάνης  Δημήτριος - Πρόεδρος

2.  Καλλιαντάσης   Χρήστος

3.  Κατής Χαράλαμπος

4.  Αγνιάδης Παναγιώτης

5.  Τουμαράς Βασίλειος

6.  Ταγκαλέγκας Ιωάννης

7.   Μίχας Δημήτριος

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών το   υπ΄αριθμ. πρωτ. 25958/30-09-2026  έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων , στην   οποία αναφέρονται τα ακόλουθα :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16 και με την αριθμό 79/23 τεχνική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (20)»προϋπολογισμό 68.000,00 € (με Φ.Π.Α.) η οποία εγκρίθηκε με την αριθμό 229/2023 (ΑΔΑ :6ΞΡΤΩΛΗ-Ε6Γ) απόφαση της Οικον. Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων.

- Είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με τον τίτλο του θέματος ο οποίος έχει ψηφισθεί και εγκριθεί με την 155/2022 ΑΔΑ :9ΔΓΟΩΛΗ-410 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και επικυρώθηκε με αριθμό 4528/19-01-2023 ΑΔΑ: 66ΧΓΟΡ10-1Ξ6 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, καθώς επίσης και στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος το οποίο έχει εγκριθεί με την 21/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού  του έτους 2023

- Με την με αριθμό πρωτ 22296/16-11-2023 απόφαση Δημάρχου Λεβαδέων ορίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου με συνοπτική διαδικασία του άρθρου 118 του Ν.4412/16 κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 23PROCO13780629 2023-11-16

- Στον μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό που έγινε στις 01/12/2023 μειοδότης ανεδείχθη η Κ/ξία Ιωάννη Νικ. Ντελίκου – Ιωάννη Δημ. Ντελίκου

- Την με αριθμό 266/23 (23AWRD013915971)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης της Δημόσιας Σύμβασης του έργου στον Οικονομικό φορέα με την επωνυμία « Ε.Ο.Φ. Ντελίκος Ιωάννης του Νικ και Ντελίκος Ιωάννης του Δημ» με ποσοστό έκπτωσης (1%) ένα επί της εκατό των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο προσφερόμενης δαπάνης 54.292,32€ πλέον 13.030,16€ για Φ.Π.Α

- Στις 20-12-2023 υπεγράφη η σύμβαση (με απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος) κατασκευής του έργου ποσού 67.322,48 € με Φ.Π.Α. με αριθμό πρωτοκ. 24452 και 24SYMV014706372 2024-05-01

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:

Διαμόρφωση υποδομών και προϋποθέσεων στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Γεωργίου καθώς και του Ειδικού Σχολείου Χαιρώνειας προκειμένου να εγκατασταθούν οι προκατασκευασμένες αίθουσες διδασκαλίας για τις ανάγκες λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου που λειτουργεί στον όμορο χώρο και  του Ειδικού Σχολείου  της Χαιρώνειας

Συγκεκριμένα διαμορφώνονται:

- η βάση έδρασης των αιθουσών

- η ανεξαρτητοποίηση του χώρου αυλισμού των παιδιών του Μουσικού Γυμνασίου από αυτόν των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου

- η τροποποίηση των απαραίτητων υποδομών ηλεκτροδότησης των αιθουσών

Επιβλέποντες του έργου ορίσθηκαν η Μπάτσου Ευαγγελία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. και ο Παρασκευάς Χατζόπουλος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  24539/21-12-2023 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε 1 μήνα από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού ήτοι έως 21/01/2024.

Το έργο χρηματοδοτείται από υπόλοιπα ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ προϋπολογισμού  οικ. έτους  2023

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών καθώς και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ για να τιμολογήσει τις νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες και δεν είχαν προβλεφθεί στην μελέτη του έργου και αυτές ήταν

Άρθρο ΝΤΗΜ 7 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm και

Άρθρο NTHM8 Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R,-S (NYY), όνομ. Τάσης 600/1000 Vμε μόνωση από μανδύα PVC

Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την σύμβαση δηλ στο ποσό των 67.322,48 € με την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών και των επί  ελλατον εργασιών και εγκρίθηκε με την με αριθμ πρωτ 133/19-04-24 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ:66Τ9ΩΛΗ-ΣΞΥ)

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από την παραπάνω αναφερόμενη ς έκθεση περαίωσης εργασιών  με αρ. πρωτ. 1102/18-01-24 του προϊστάμενου Δ/νσης Τεχνικών έργων Δήμου Λεβαδέων.

ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 67.322,48€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπως εγκρίθηκε στον 1ο ΑΠΕ του έργου.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. έγγραφο 8089/29-04-2024 υπεβλήθη η Τελική Επιμέτρηση του έργου, η οποία εγκρίθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 06-06-24

Για την παραλαβή του έργου συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου με την υπ ΄αριθ.  65/29-45-2026 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Λεβαδέων (ΑΔΑ:96ΚΒΩΛΗ-65Ζ).

Η Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες  σύμφωνα με τη μελέτη, διαπίστωσε ότι έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση.

Προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον μακροσκοπικό ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναφέρονται στην τελική επιμέτρησή του.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και ότι έχει εκπνεύσει ο χρόνος εγγύησης, στη συνέχεια προέβη στην Παραλαβή του εν λόγω έργου και ακολούθως συνέταξε και υπέγραψε το  Πρωτόκολλο  Παραλαβής του στις 02-09-26 .

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ(20)», όπως προβλέπεται από τον νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, ήτοι του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36Α’ 09-03-21).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 138-147 του ν. 5314/2026, ΦΕΚ 103 Α’ (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

- Την με αριθμό 266/23 (23AWRD013915971)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης της Δημόσιας Σύμβασης του έργου στον Οικονομικό φορέα με την επωνυμία « Ε.Ο.Φ. Ντελίκος Ιωάννης του Νικ και Ντελίκος Ιωάννης του Δημ» με ποσοστό έκπτωσης (1%) ένα επί της εκατό των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο προσφερόμενης δαπάνης 54.292,32€ πλέον 13.030,16€ για Φ.Π.Α

- Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ(20)»  που είχε διανεμηθεί

-Την  με αριθ. πρωτ. 25958/03-05-2026 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει   το  Πρωτόκολλο  Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ(20)»  , όπως προβλέπεται από τον νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, ήτοι του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36Α’ 09-03-21).

Η απόφαση πήρε αριθμό  319/2026.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.  Καλλιαντάσης   Χρήστος

2.  Κατής Χαράλαμπος

3.  Αγνιάδης Παναγιώτης

4.  Τουμαράς Βασίλειος

5.  Ταγκαλέγκας Ιωάννης

6.   Μίχας Δημήτριος                                                                                                                                                                                                           .

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά    12 -10-2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ